本科生毕业设计开题报告

题目：汕尾电厂配套煤码头工程初步设计

学    院       建筑工程学院

专    业      港口航道与海岸工程

年    级          2022级

姓    名         潘欣

学    号      3022001703

指导教师        孙克俐

一、课题的来源及意义 （一）课题来源 本课题来源于实际工程项目——“汕尾电厂配套煤码头工程初步设计”。汕尾电厂作为广东省重要的电源支撑点，其稳定运行对于保障区域电力供应、促进粤东地区经济社会发展具有战略意义。随着电厂机组容量的扩大和节能减排要求的提高，现有煤炭接卸设施在吞吐能力、作业效率、环保标准及安全可靠性等方面可能已无法完全满足未来运营需求。因此，启动配套煤码头的升级或新建工程的初步设计工作势在必行。本毕业设计课题旨在模拟实际工程设计流程，以该配套煤码头工程为对象，进行系统性的初步设计，综合运用港口航道与海岸工程专业所学知识，完成一项具有实际工程背景的综合性设计任务。 （二）课题意义 本课题的研究与设计工作具有重要的理论意义、实践价值。 1.理论意义： （1）本设计涉及港口规划、水工建筑物结构设计、装卸工艺、海岸动力学、工程经济等多个学科领域，是对本科阶段所学专业知识的一次系统性、综合性深化与应用。通过完成初步设计，能够将分散的理论知识融会贯通，形成完整的工程知识体系。 （2）电厂煤码头作为典型的专业化散货码头，其设计在工艺流程的连续性、环保（防尘、防污染）要求、与后方电厂的协同性等方面具有鲜明特点。本设计有助于深入理解和掌握此类专业化码头的设计原则、关键技术及特殊考量。 2.实践价值： （1）模拟真实工程设计流程： 毕业设计严格按照“初步设计”阶段的要求展开，包括资料收集分析、方案比选、工艺设计、结构选型与初步计算、总平面布置、投资估算等环节。 （2）提升综合设计与计算能力： 通过完成码头总平面布置、装卸工艺系统设计、主要水工建筑物（如高桩梁板式码头）的选型与初步计算、工程量估算等具体任务，全面提升CAD制图、工程计算、技术经济分析等核心技能。 二、国内外发展状况 （一）国外煤码头工程技术发展状况 发达国家在大型专业化散货码头，特别是电厂、钢厂配套码头方面，技术发展起步早，呈现出以下趋势和特点： 1.大型化、高效化、自动化： （1）泊位与船舶大型化：为降低运输成本，煤炭海运船舶吨位不断增大，海外主要煤炭出口港（如澳大利亚纽卡斯尔港、印尼相关港口）以及日本、欧洲等地的大型电厂配套码头，普遍接卸好望角型、巴拿马型等大型散货船，对码头水深、靠泊能力提出更高要求。 （2）卸船设备高效化：桥式抓斗卸船机仍是主流，但其技术不断升级，抓斗容量增大（普遍达到40-50吨以上），起升、开闭、小车行走速度优化，单机效率可达2500-3000吨/小时甚至更高。 （3）工艺系统自动化与智能化：广泛应用PLC（可编程逻辑控制器）、DCS（分散控制系统）对卸船、输送、堆取料全过程进行集中自动控制。智能调度，大幅减少人工干预，提高作业安全性和效率。 （二）国内煤码头工程技术发展状况 我国沿海电厂煤码头建设经历了从学习引进到消化吸收再到自主创新的过程，目前已达到世界先进水平，并形成了自身特色： 1.技术发展迅速，规模世界领先： 我国拥有世界上最多的大型专业化煤炭接卸码头，如北方七港的煤炭装船码头和华东、华南众多电厂的卸船码头。设计接卸能力、单机设备规格均处于国际前列。 自主设计、制造大型港口机械的能力显著增强，国产桥式抓斗卸船机已全面替代进口，并在效率、可靠性上不断提升。 2.设计标准化与技术创新并重： 形成了完备的港口工程标准规范体系，指导设计、施工和验收。在高桩梁板式、重力式等传统码头结构型式设计方面经验丰富，技术成熟。 3.智能化、绿色化成为新方向： 智慧港口建设： 国内领先的散货码头正在积极推进智能化改造，应用无人驾驶运煤车辆、堆取料机自动作业、设备智能巡检机器人、生产指挥智能调度平台等，如国家能源集团的部分煤码头已实现全流程少人化作业。 综上所述， 开展“汕尾电厂配套煤码头工程初步设计”，必须充分吸收国内外先进经验，设计出一个具有竞争力的现代化方案。 - 研究目标、研究内容与研究方法 （一）研究目标 本毕业设计的总体目标是：完成一份符合国家及行业规范、技术可行、经济合理、环保达标的“汕尾电厂配套煤码头工程初步设计”文件。具体目标分解如下： 1.提出优化的总平面布置方案： 在分析港口自然条件（风、浪、流、地质）和电厂需求的基础上，确定合理的码头方位、泊位长度与数量、港池航道尺度、陆域布置及防波堤布置方案。 2.设计高效可靠的装卸工艺系统： 选定技术先进、适应船型、满足电厂供煤需求的卸船机、输送带、堆取料机等主要设备，并完成工艺流程设计、通过能力计算和设备配置。 3.完成主要水工建筑物的初步设计： 选定合适的码头结构型式（如高桩梁板式），进行结构布置、荷载分析、主要构件（面板、纵梁、横梁、桩基）的初步尺寸拟定与内力估算，并考虑耐久性措施。 4.形成初步的设计图纸与文件体系： 绘制包括总平面布置图、装卸工艺流程图、码头结构断面图、主要构件图等在内的初步设计图纸，并编制设计说明书、主要工程量清单及投资估算书。 （二）研究内容 围绕上述目标，本研究将涵盖以下主要内容： 1.设计基础资料收集与分析： (1)自然条件：地理位置、气象（风、降水、雾）、水文（潮汐、波浪、海流）、地形地貌、工程地质与地震。 (2)港口现状与规划：电厂现状、周边港口设施、港口总体规划。 (3)运输船型与运量预测：分析来煤船型主尺度，预测电厂近远期煤炭需求量，确定码头设计吞吐量。 2.总平面布置设计： (1)码头泊位性质与等级的确定。 (2)码头平面布置：泊位长度、码头面高程、码头前沿停泊水域及回旋水域设计。 (3)航道与锚地设计。 (4)陆域布置：前方作业地带、堆场（确定堆存方式与容量）、生产及辅助建筑物布置。 (5)防波堤、护岸等配套水工建筑物布置。 3.装卸工艺设计： (1)工艺流程确定：船→码头→堆场→电厂的卸储运流程。 (2)主要装卸设备选型：对比桥式抓斗卸船机与连续卸船机优缺点，确定设备型式、规格、台数；确定带式输送机系统参数；确定堆取料设备（斗轮堆取料机或地面皮带机系统）。 (3)工艺系统通过能力计算与平衡分析。 (4)控制系统方案简述。 4.水工建筑物结构设计（重点）： (1)结构选型论证：对比高桩梁板式、重力式（沉箱、方块）等结构型式在本地质、水文条件下的适应性、经济性和施工便利性，推荐首选方案。 (2)高桩梁板式码头初步设计（假设选用）： 结构布置：排架间距、桩位布置、上部结构划分。 荷载确定与组合：包括自重、土压力、系缆力、撞击力、汽车荷载、堆货荷载及波浪、水流等环境荷载。 主要构件初步设计与计算：运用结构力学方法，对面板、纵梁、横梁进行简化计算，估算内力，初拟截面尺寸；对桩基进行轴向承载力和水平承载力初步验算。 耐久性设计考虑：混凝土强度等级、保护层厚度、防腐措施等。 5.配套工程与环保、安全设计： (1)供电、照明、给排水、消防、通信等配套工程设计要点。 (2)粉尘防治系统（抑尘、除尘、密闭输送）、污水处理、噪声控制、生态保护措施。 (3)防台风、防雷击、安全标志、作业安全措施。 6.工程概算与经济评价（初步）： (1)编制主要工程量清单。 (2)进行初步的投资估算。 (3)简要分析项目的经济和社会效益。 （三）研究方法 本研究将采用以下方法，综合推进设计工作： 1.文献调研法： 广泛查阅国内外关于专业化煤码头设计、高桩码头结构、港口装卸工艺、港口环保技术等方面的学术期刊、学位论文、设计规范、标准图集及工程案例报告（如参考文献所列），了解最新技术动态和成熟经验，为设计提供理论和技术支撑。 2.案例分析法： 重点研究类似地理条件和规模的电厂煤码头工程案例（如参考文献[6][8]及国内同类项目），分析其总平面布置、结构选型、工艺系统、环保措施等方面的优缺点，汲取成功经验，规避潜在问题。 3.理论计算与软件辅助相结合： (1) 对于结构设计中的主要构件内力，采用结构力学简化模型（如弹性支撑连续梁、刚性桩台法等）进行初步手算，掌握力学原理。 (2) 利用AutoCAD完成所有设计图纸的绘制；在结构分析中，可借助SAP2000、MIDAS等通用有限元软件或行业专用软件进行更精确的建模与计算验证，提高设计效率和准确性。 (3) 在工艺设计时，可能利用物流仿真软件或通过数学建模，对系统通过能力、设备利用率进行模拟分析。 四、进度安排 本毕业设计具体进度安排如下： 第一阶段（2025.11.20－2026.01.30）： 准备与开题 1. 深入理解任务书，明确设计要求。 2. 全面收集、阅读和分析相关文献、规范。 3. 调研汕尾地区自然条件及类似工程案例。 4. 确定设计基本思路与技术路线，撰写开题报告。完成开题报告。 第二阶段（2026.01.31－2026.02.25）： 总平面与工艺设计 1. 分析基础资料，确定设计船型与吞吐量。 2. 进行总平面布置方案设计与比选，确定推荐方案。 3. 完成装卸工艺系统设计，包括设备选型与配置。 4. 绘制总平面布置图、装卸工艺流程图。 总平面及工艺设计说明书（初稿）、相关图纸（初稿）。 第三阶段（2026.02.26－2026.04.10）： 水工结构初步设计 1. 码头结构选型论证。 2. 进行荷载计算与组合。 3. 完成推荐结构型式（如高桩梁板式）的初步计算（面板、纵梁、横梁、桩基）。 4. 绘制码头结构断面图、平面布置图、主要构件图。 结构设计计算书（初稿）、相关结构图纸（初稿）。 第四阶段（2026.04.11－2026.05.25）： 专题设计与整合 1. 进行环保、安全等配套专题设计。 2. 编制主要工程量清单，进行初步投资估算。 3. 整合各章节内容，形成完整的设计说明书草案。 4. 检查并完善所有设计图纸。 完整的设计说明书草案、全套图纸草案。 第五阶段（2026.05.26－2026.06.07）： 答辩准备与提交 1. 整理最终成果，打印装订。 2. 准备毕业设计答辩PPT。 3. 参加毕业设计答辩。提交最终版毕业设计论文（含图纸）、答辩PPT。 五、研究或实验方案的可行性分析 1. 本人已系统学习了《港口规划与布置》、《港口水工建筑物》、《河流动力学与海岸工程》、《工程水文学》、《土木工程CAD》等专业核心课程，掌握了港口工程规划设计、水工结构计算的基本理论和方法，具备了完成本设计所需的专业知识储备。 2. 学校图书馆及网络数据库（如中国知网、万方）资源丰富，能够便捷地获取相关学术文献（如参考文献所列）。 3. 本设计采用的设计方法（方案比选、理论计算、规范应用）是港口工程设计的常规成熟方法。所需工具软件如AutoCAD用于绘图，本人已熟练掌握；结构分析软件（如SAP2000）可在老师指导下学习使用，或采用规范的简化计算方法，技术路线清晰可行。 4. 课题内容全面，涵盖了从规划、工艺到结构、经济的初步设计全过程，深度符合本科毕业设计要求。制定的14周进度计划详实具体，各阶段任务明确，时间分配合理，在老师指导下通过自身努力能够按时、保质完成。 5. 指导教师具有丰富的港口工程教学经验和工程实践背景，能够在设计方向、关键技术难点、规范理解、方案优化等方面提供及时、专业的指导，确保设计工作顺利进行。 综上所述， 本毕业设计课题“汕尾电厂配套煤码头工程初步设计”在理论基础、资料获取、方法工具、时间规划和指导条件等方面均是可行的。通过本次设计，本人有信心能够交付一份高质量的初步设计成果，达到毕业设计的各项考核目标。 六、主要参考文献 [1]王磊,杨威. 港口通用码头装卸工艺优化设计[J].珠江水运,2025,(23):88-90. [2]万长征. 码头建设工程中的船舶荷载设计计算方法[J].珠江水运,2025,(20):74-76. [3]余高. 水运工程码头结构耐久性设计与维护策略研究[J].中国水运,2025,(20):89-90+109.DOI:10.13646/j.cnki.42-1395/u.2025.20.032. [4]龚昆. 码头高桩梁板式水工建筑物设计分析[J].珠江水运,2025,(19):31-33. [5]郑玉江. 钢抱箍支撑系统在燃煤电厂煤码头桩基施工中的应用研究[J].建筑机械,2025,(02):16-20+2. [6]邓艳青. 某重力式煤码头设计方案及结构计算[J].珠江水运,2023,(11):18-20. [7]肖劲骅. 汕尾电厂4号炉磨煤机出口温度自适应控制策略研究与实施[J].仪器仪表用户,2020,27(09):83-86. [8]刘元平,张瑞芬,龚道雄. 汕尾某电厂煤码头的桥式抓斗卸船机性能特点[J].中国港湾建设,2014,(10):66-70.

选题是否合适： 是□ 否□ 课题能否实现： 能□ 不能□ 指导教师（签字） 年 月 日

选题是否合适： 是□ 否□ 课题能否实现： 能□ 不能□ 审题小组组长（签字） 年 月 日